## Slide 1
Mini guide
Définir le projet
Planifier le projet
Analyser les risques
Organiser la communication
Piloter le projet
Faire le bilan du projet
Risques
Communication
Définition
Bilan
Pilotage
Planification

## Slide 2
Définition
Organiser une réunion avec le commanditaire
Partager avec le commanditaire sur la définition du projet
Remplir le document définition avec les éléments
Faire valider au commanditaire les éléments
Demander au commanditaire d’officialiser le projet
Transmettre le document définition à l’équipe projet
A - Définir le projet

## Slide 3
Définition
But | 
Contexte | 
Préalables | 
Enjeux | 
Articulation | 
Résultats | 
Timing | 
Budget | 

## Slide 4
Planification
Organiser une réunion avec l’équipe projet
Définir les tâches, les livrables et les ressources
Construire le diagramme de Gantt
Optimiser le planning en gardant des marges
Organiser une réunion avec le commanditaire sur le planning
Transmettre les évolutions à l’équipe projet
B – Planifier le projet

## Slide 5
Tâches | Livrables | ActeursCharge | Coûts | Janv | Févr | Mars | Avri | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Octo | Nove | Déce
Planification

## Slide 6
Organiser une réunion avec l’équipe projet
Faire la liste des risques potentiels
Classer les risques en majeurs, médium et mineurs
Définir les mesures pour les risques majeurs
Communiquer les risques au commanditaire
Intégrer les mesures dans le planning
C – Analyser les risques
Risques

## Slide 7
Risques | Gravité | Préventif | Curatif
Risques

## Slide 8
Définir les actions de communication avec l’Equipe
Définir les actions de communication avec le Commanditaire
Définir les actions de communication vers l’externe
Définir les actions de communication vers l’interne
Faire valider le plan de communication par le Commanditaire
Intégrer les actions de communication dans le planning
D – Organiser la communication
Communication

## Slide 9
Cibles de la communication/Structure de la communication | Copil ou Commanditaire | Equipe | Lancement | Information | Clôture
Objectifs |  |  |  |  | 
Contenu |  |  |  |  | 
Moment-Fréquence |  |  |  |  | 
Endroit |  |  |  |  | 
Cibles |  |  |  |  | 
Responsables |  |  |  |  | 
Charge-coûts |  |  |  |  | 
Communication

## Slide 10
pilotage
E – Piloter le projet
Mettre à jour le planning toutes les semaines
Préparer les réunions et l’ordre du jour
Animer les réunions d’équipe
Animer les réunions avec le Commanditaire
Animer les réunions avec le Comité de pilotage
Rédiger les comptes rendus de réunion

## Slide 11
Thèmes à aborder | Tps prévu | Responsable | Décisions, actions, responsable, échéances
1 |  |  | 
2 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
pilotage

## Slide 12
F – Faire le bilan du projet
Bilan
Rassembler tous les documents du projet
Bâtir un historique du projet
Faire le bilan avec le commanditaire
Faire le bilan avec l’équipe
Organiser un événement festif avec l’équipe
Archiver les documents du projet

## Slide 13
Bilan
 | Eléments analysés | Pourquoi | Axes d’amélioration
Ce qui a bien marché |  |  | 
Ce qui a mal marché |  |  |